Додаток 2

до рішення обласної ради

від ________2015 року №______

(______ сесія _____ скликання )

Природоохоронні заходи  Програми,

що  фінансуються у 2015 році за рахунок коштів державного бюджету

(Державний фонд охорони навколишнього природного середовища)

| № з/п | Перелік заходів Програми | Строк виконання | Відповідальні виконавці | Стан готовності заходу на 01.01.2015, % | Загальна кошторисна вартість, тис. грн. |  | Обсяг фінансування (Державний фонд ОНПС), тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | усього | залишок на 01.01.2015 |  |

1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування) | 2013-2015 | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації | 44% | 30 377,242 | 16 997,605 | 16 997,605 |
| 2. | Будівництво Комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Люботин (коригування) | 2013-2016 | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації | 2% | 55 226,717 | 54 192,912 | 35 000,000 |
| 3. | Будівництво Комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Богодухів (коригування) | 2013-2015 | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації | 41% | 50 614,108 | 29 663,938 | 29 623,692 |
| 4. | Розчищення русла річки Вовча в межах міста Вовчанська з подальшою можливістю облаштування зон рекреації | 2015 | Вовчанська міська рада | 0% | 7 950,863 | 7 950,863 | 7 950,863 |
| 5. | Розчистка русла річки Сіверський Донець у Зміївському районі Харківської області | 2015 | Зміївська районна державна адміністрація | 0% | 3602,166 | 3602,166 | 3602,166 |
| 6. | Розчистка русла річки Сіверський Донець в районі смт Есхар Чугуївського району Харківської області | 2015 | Чугуївська районна державна адміністрація | 0% | 3100,000 | 3100,000 | 3100,000 |
|  | ВСЬОГО | х |  | х | 150 871,096 | 115 507,484 | 96 274,326 |

Заступник голови обласної ради									Л. Давидова