ПРОЕКТ

РЕГІОНАЛЬНА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ІНВЕСТУВАННЯ ЖИТЛОВОГО

БУДІВНИЦТВА У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

«ВЛАСНИЙ ДІМ»

на 2023-2027 роки

м. Харків

2023 рік

ПАСПОРТ

РЕГІОНАЛЬНОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ІНВЕСТУВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ   «ВЛАСНИЙ ДІМ»

на 2023-2027 роки

|  | Ініціатор розроблення Програми | Харківська ОДА (військової), Харківська обласна рада |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правові підстави розроблення програми відповідно до Указу Президента України від 27.03.1998 № 222/98 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» |  |
|  | Розробники Програми | Департамент агропромислового розвитку Харківської ОДА (військової) |
|  | Співрозробники Програми КП «Харківський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» |  |
|  | Відповідальний виконавець Програми | Департамент агропромислового розвитку ХОДА (військової), КП «Харківський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» |
|  | Учасники (співвиконавці) Програми | Департамент агропромислового розвитку ХОДА (військової), Департамент архітектури та містобудування ХОДА (військової) КП «Харківський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», об’єднані територіальні громади |
|  | Терміни реалізації Програми | 2023 – 2027 роки |
| 7.1 | Етапи виконання Програми | І етап - 2023-2024 роки; II етап -2025- 2027 роки |
|  | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 439 200,0 тис. грн. |
|  | тому числі: |  |
| 8.1 | - із державного бюджету | 219 600,0 тис. грн. |
| - із обласного бюджету 109 800,0 тис. грн. |  |  |
|  | - із бюджетів територіальних громад | 109 800,0 тис. грн. |

1. Загальні положення

Регіональна комплексна Програма інвестування житлового будівництва у Харківській області «Власний дім» на 2023 - 2027 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Указу Президента України від 27.03.1998 № 222/98 «Про заходи щодо підтримки  індивідуального житлового будівництва на селі», постанов  Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 №1211 «Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», від 05.10.1998 р. №1597 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі», а також відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування», «Про місцеві державні адміністрації», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Стратегії розвитку Харківської області на 2021 2027 роки, з урахуванням вимог нормативно-правових актів з питань складання документів, пов’язаних із виконанням бюджету,  та відповідає загальним цілям розвитку, відновлення та відбудови конкурентоспроможного регіону, і стабілізації соціально-економічного стану Харківської області в цілому.

Проблеми,  на розв’язання яких спрямована Програма.

Регіональна комплексна Програма інвестування житлового будівництва у Харківській області «Власний дім» на 2023 - 2027 роки спрямована на розвиток і відновлення інфраструктури, відбудову та удосконалення житлового та нежитлового фонду Харківського регіону, активізацію інвестиційної діяльності у сфері пільгового кредитування, та передбачає соціально-ефективне та виважене розв’язання гострої проблеми забезпечення якісним житлом населення Харківської області.

В умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України №61/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» значна частина сільського житлового фонду та об’єктів соціально-побутового призначення зруйнована та не відповідає сучасним вимогам. Рівень інженерного та технологічного забезпечення (енергозабезпечення, телефонізації, газифікації забезпечення питною водою, наявності якісних доріг та благоустрою, забезпечення Інтернетом) існуючого житлового та нежитлового фонду в Харківському регіоні залишається досить низьким, головним чином, через відсутність у селян необхідних грошових заощаджень.

Значна частина сільського житлового фонду та об’єктів соціально-побутового призначення в цілому не відповідає сучасним вимогам через зношеність, застарілість архітектурно-планувальних рішень, низький рівень інженерної оснащеності (енергозабезпечення, наявності якісних доріг та благоустрою), та в тому числі, враховуючи чисельні ушкодження та руйнування, що є наслідком активних воєнних дій на території нашого регіону. Враховуючи низьку платоспроможність сільського населення, незначний рівень заробітної плати в сільському господарстві та соціальній сфері села, зниження економічної спроможності громад в умовах воєнного стану, де працює більшість сільських жителів, виникає проблема неможливості переважної більшості сільського населення самостійно покращити свої житлово-побутові умови.

Це створює неприйнятні умови проживання населення у сільській місцевості.

Багато населення виїздить у пошуках роботи та умов з вищими стандартами проживання до міст і за кордон, що загострює проблему забезпеченості сільського господарства кваліфікованими робочими кадрами та висококваліфікованими спеціалістами сфери охорони здоров’я, освіти, тощо.

Харківщина  є однією з найпотужніших областей країни, тому швидке та ефективне повернення регіону до стабільного економічно-соціального стану є вкрай важливим для України. Створення належних соціально-побутових умов для сільського населення є одним із найактуальніших завдань подальшого соціально-економічного і аграрного-промислового розвитку та відновлення села, та забезпечення надійних сприятливих умов для динамічного росту інвестицій в регіон.

Згідно аналізу (статистичні дані Харківської обласної воєнної адміністрації) стану населених пунктів і житлового фонду області, в тому числі деокупованих територій, свідчить про те, що мешканці Харківської області гостро потребують фінансової підтримки для відновлення та розбудови територій області в усіх галузях і напрямках: будівництва, придбання житла,  модернізацію  інженерних мереж, розвиток підсобного та присадибного господарства, малого та середнього підприємництва, фермерства, тощо.

Станом на 02.01.2023 р. у місті Харкові та населених пунктах  Харківського регіону, в тому числі на деокупованих територіях, зафіксовано 15035 пошкоджених об’єктів, більше ніж 30% (5410 шт.) з яких - це індивідуальні житлові будинки (приватні садибі). Велика кількість людей втратили житло, і наразі не мають економічної та фінансової спроможності власноруч вирішити житлові проблеми.

Враховуючи критичну ситуацію наслідків агресії російської федерації на території Харківської області, з метою оперативного залучення коштів для надання довгострокових пільгових кредитів для будівництва житлового та нежитлового фонду, сталого росту інвестицій, та врегулювання соціально-економічних відносин і реалізації конституційних прав сільського населення області,  пріоритетним напрямками реалізації Програми обрано:

- здійснення Державної стратегії регіонального розвитку, яка спрямована на економічне та територіальне зростання регіонів;

- підтримку та збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва на селі;

- ефективне поліпшення житлових та побутових умов мешканців Харківської області;

- забезпечення житлом військовослужбовців,  учасників бойових дій та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій,  їх сімей, учасників АТО та громадян України, які вимушено покинули свої домівки або взагалі їх втратили та набули статусу «Внутрішньо переміщені особи», (надалі Переселенці), дітей-сиріт, молодих, малозабезпечених та багатодітних сімей;

- відновлення, розбудова та модернізація інфраструктури,  поліпшення інженерного оснащення села, в тому числі відновлення та перебудова енергосистеми в сільській місцевості Харківської області;

- покращення соціально-демографічної ситуації, зниження міграції сільського населення за межі села, області та України;

- розвиток особистих селянських господарств та збільшення  виробництва сільськогосподарської продукції; підвищення рівня самозайнятості та  платоспроможності сільського населення;

- збільшення виробничої активності будівельних, виробничих та монтажних  організацій, та одночасне створення нових робочих місць;

- забезпечення житлом висококваліфікованих спеціалістів крупних    промислових, сільськогосподарських та аграрних стратегічно важливих комплексів Харківської області, закріплення кадрів, особливо молодих спеціалістів;

- сприяння сталому розвитку інвестиційно-інноваційних проектів, з впровадженням  енергоефективних та енергозберігаючих технологій (альтернативні види енергії та палива), започаткування та розвиток сучасних інноваційних господарств та фермерства; розробка та впровадження  Інтернет платформи управління, розвитку, відновлення та інвестування у Харківській області (багатоцільовий сайт).

- розвиток малого та середнього підприємництва;

3. Мета Програми

Стратегічною Метою цієї Програми є забезпечення стабільного і сталого розвитку та відбудови Харківського регіону, ефективного та своєчасного усунення збитків та ушкоджень, отриманих внаслідок воєнних дій на території області, відновлення прибутковості та ефективності роботи підприємств в сільській місцевості, та покращення соціально-побутових умов життя сільського населення в цілому. А також виконання загальної бюджетної  програми «Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла», та відновлення самозабезпечення та самоокупності Комунального підприємства «Харківський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» (надалі – Фонд).

Для вирішення зазначених проблем Програма на 2023 - 2027 роки передбачає надання кредитів, що сприятиме створенню належних умов життя працівникам галузей медицини, освіти, культури, молодим, багатодітним сільським сім’ям, іншим фахівцям, які працюють в сільській місцевості, учасникам АТО та громадянам України, які вимушено покинули свої домівки або взагалі їх втратили та набули статусу внутрішньо переміщеної особи.

Реалізація зазначеної Програми сприятиме розв’язанню проблеми зайнятості, створення умов для збільшення доходів населення, створенню нових робочих місць, зростанню здорового, освіченого та продуктивного сільського  населення, збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва, в тому числі активна підтримка  сільськогосподарської, агропромислової, будівельної та інших виробничих  галузей. Та насамперед – Програма є головним  чинником розбудови конкурентоспроможного регіону та функціональної території шляхом залучення усіх ключових суб’єктів господарювання, використання потужного потенціалу сільського населення, активне прискорення темпів та розмірів інвестування в будівництво на селі.

На сьогодні, Фонд, який є ключовою ланкою у механізмі реалізації державної цільової Програми пільгового кредитування, та фінансування якої здійснюється виключно через Фонд, має обмежений обсяг капіталу та не може власними ресурсами в достатній мірі задовольнити потреби усіх потребуючих. Фінансовий стан пересічних громадян також залишається досить низьким, тому Програма є вагомим помічником для вирішення багатьох сучасних проблем. Одним з ключових факторів, що буде впливати на покращення та розширення діяльності Фонду, є залучення сторонніх інвестицій при умові достатнього Державного фінансування та участі у фінансуванні Програми місцевих територіальних громад.

Прийняття та затвердження оновленої і удосконаленої Програми на наступні 5 років (2023-2027р.р.) передбачає надання довгострокових та короткострокових (до 20 років) кредитів з платою за користування кредитом у розмірі 3% річних за наступними напрямками:

- на спорудження житлових будинків;

- для придбання незавершеного будівництва та  готового житла;

- на добудову, реконструкцію та капітальний ремонт  існуючого житлового фонду та його подальше  інженерне облаштування;

- на інвестиційно-інноваційні проекти з впровадженням енергоефективних та енергозберігаючих технологій з переходом до  альтернативних джерел тепло- та електроенергії;

- на забезпечення помешкань якісним технологічним обладнанням -    сучасні інженерні мережі, газопроводи, мережі електроосвітлення та водопостачання,  розбудову якісної та доступної мережі Інтернет;

- відновлення та перебудова енергосистеми Харківської області;

- на будівництво, добудову, реконструкцію багатоквартирних житлових будинків шляхом перепрофілювання об’єктів незавершеного будівництва іншого цільового призначення під житло;

- на  забезпечення осель та сільськогосподарських земель якісною  та доступною водою (спорудження та реконструкція водонапірних башт, насосних станцій, колодязів, водогонів тощо);

- на  розвиток особистих селянських господарств, сільського  подвір’я та підприємницької діяльності для потреб власного виробництва;

- розвиток «зеленого туризму» (організацію, будівництво, або реконструкцію туристичних об’єктів)

- започаткування та  втілення  інноваційних пілотних проектів новітніх сучасних господарств.

Основні   заходи для   вирішення Проблем.

1. Житлова проблема – Основним засобом на шляху розв’язання проблеми є надання за цією Програмою через  Фонд довгострокових пільгових кредитів позичальникам, які потребують поліпшення житлових умов, для спорудження житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями, інженерними мережами  та підключення їх до існуючих комунікацій, для придбання незавершеного будівництва та готового житла, добудови, реконструкції житлових будинків, купівлі обладнання для міні цехів та розвитку особистих селянських господарств, сільськогосподарської техніки, будівництва тваринницьких приміщень, розвиток особистих селянських господарств, інвестиційно-інноваційні проекти з впровадженням енергоефективних та енергозберігаючих технологій з максимальним переходом на енергоносії місцевого і вітчизняного походження (альтернативні види палива) згідно з Правилами надання довгострокових кредитів.

2. Збільшення  обсягів фінансування Програми.  Підвищення  фінансової потужності Фонду можливе шляхом здійснення координації спільних дій держави, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, залучення інвестицій та грантових коштів, а також самих позичальників  для позитивного розв’язання даної проблеми.

Запровадження та здійснення усіх активних заходів щодо сприяння  зростанню рівня довіри до кредитних програм, формування позитивного іміджу, особливо для потенційних інвесторів, плідна співпраця та участь у державних та регіональних програмах розвитку села, соціально-економічного, паливного,  аграрного та інших департаментів, обмін інформацією та досвідом, залучення різноманітних джерел, в тому числі іноземних інвестицій, отримання міжнародних грантів  в рамках розроблених та діючих  в Україні стратегічних програм розвитку та співпраці.

Програми, які впроваджуються Німецьким товариством міжнародного співробітництва Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbait (GIZ) GmbH в рамках Ініціативи інфраструктурної програми для України:

Проект «Підтримка українських громад у зв’язку  зі збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб (розвиток спроможності громад);

Проект «Розвиток соціальної інфраструктури у зв’язку зі збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб (проведення будівельних робіт), якими вже започатковано та продовжено реалізацію 30 міні проектів у 14 районах області.

Додаткове фінансування Програми за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету для ефективного та своєчасного подолання наслідків воєнної агресії російської федерації.

В умовах децентралізації залучити до участі в розробці та фінансуванні подібних Програм об’єднані територіальні громади, та забезпечити контроль їх виконання.

Заохочення та залучення підприємств донорів, малих, середніх та великих підприємств сільського та аграрного господарства,  приватних осіб - фермерів та фермерських господарств до співпраці та співфінансування, промислових та будівельно-монтажних організацій, з можливістю використання тимчасово вільних коштів для створення постійної стабільної фінансової бази Фонду для здійснення Програми.

3. Забезпечення житлом  військовослужбовців,  учасників бойових дій та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій,  їх сімей, учасників АТО та громадян України, які вимушено покинули свої домівки або взагалі їх втратили та набули статусу «Внутрішньо переміщені особи», в тому числі шляхом надання пільгових (без сплати річної процентної ставки в розмірі 3%) довгострокових і короткострокових кредитів громадянам з вищезазначеними статусами, що безумовно забезпечить вирішення багатьох соціально-економічних проблем.

Запланована питома частина коштів, які будуть спрямовані на фінансування кредитів для вищезазначених осіб складає 30% від  фонду фінансування Програми спрямованого на будівництво, придбання, добудову та реконструкцію житла, в кількісних показниках  орієнтовно 350  кредитів   протягом 5 років.

4. Забезпечення житлом дітей-сиріт.

Досить гострою та важливою проблемою є виділення належного індивідуального житла дітям позбавленим батьківського піклування при досягненні ними повноліття. Постійний дефіцит фінансування та виснаження бюджетного резерву житла, особливо в умовах воєнного та післявоєнного стану, робить неможливим своєчасне забезпечення усіх потребуючих соціальним безкоштовним житлом. Програма забезпечує вирішення цієї проблеми наданням пільгових кредитів, з подальшим поверненням залучених коштів, та подальшого спрямування їх на повторне кредитування зазначеної категорії громадян.

Запланована питома частина коштів, які будуть спрямовані на фінансування кредитів для вищезазначених осіб складає 10% від фонду фінансування Програми спрямованого на будівництво, придбання, добудову та реконструкцію житла, в кількісних показниках  орієнтовно 116  кредитів   протягом 5 років.

5. Забезпечення житлом спеціалістів сільськогосподарського, промислового та аграрного комплексів, закладів освіти, медицини та інших об’єктів інфраструктури Харківського регіону.

Одним за важливих заходів Програми щодо втілення Державної регіональної політики є фінансування (пільгове кредитування)  житлового індивідуального будівництва та поліпшення умов проживання в місцях розташування потужних промислових та аграрних підприємств в сільській місцевості,  яке буде цілеспрямоване на підтримку і стимулювання розвитку потенційного економічного зростання  виробничих центрів, які можуть поширювати свій позитивний вплив на розвиток де окупованих, близько прилягаючих і сусідніх територій та на розвиток регіону в цілому. Що в свою чергу, постійно й безперервно мають необхідність в нових висококваліфікованих кадрів, працівників провідних та робочих професій, фахівців з вищою освітою різних спеціальностей, які потребують достатнього рівня умов  проживання та якісного сучасного суспільного  життя.

Реалізація даного проекту дасть змогу забезпечити індивідуальним житлом велику кількість людей, які будуть виступати, в тому числі як співучасники фінансування добудови та подальшої реконструкції. Також Фонд, при умові внесення змін до Регіональних правил, буде мати можливість щодо подальшого продажу або надання в оренду побудованих житлових об’єктів, що безумовно буде  вагомим внеском для фінансової стабільності та самоокупності Фонду.

Запланована питома частина коштів, які будуть спрямовані на фінансування кредитів для вищезазначених осіб складає 40% від фонду фінансування Програми спрямованого на будівництво, придбання, добудову та реконструкцію житла, в кількісних показниках  орієнтовно 460  кредитів   протягом 5 років.

6. Розвиток сільського подвір’я, підприємницької діяльності для потреб власного виробництва.

Сільське господарство є однією з базових галузей економіки  України та за умови здійснення комплексного підходу щодо надання допомоги і достатньої фінансової підтримки,   потенційно здатне відігравати ще більшу роль у її розвитку та відбудові економічно-соціального потенціалу Харківської області на усіх рівнях –  від малого до великого виробника.  Затвердження, реалізація та повноцінне фінансування Програми щодо забезпечення селян  необхідними кредитними ресурсами в повному обсязі, зокрема за рахунок надання пільгових кредитів для розвитку особистих селянських господарств (сільськогосподарської техніки, обладнання, покращення технічного оснащення, будівництва господарських та фермерських споруд та будівель, тощо). Дисконтовані Державні кредити відіграють вирішальну роль в обслуговуванні фінансових потреб дрібних фермерів та сприяють збільшенню продуктивної, сучасної і прибуткової діяльності мікро-, макро- і середніх с/г виробників, які можуть бути  успішно інтегрованими до конкурентних ринків України та за її межами, започаткування та втілення новітніх, інтенсивних технологій в сільському господарстві та фермерстві в цілому.

Запланована кількість  складає орієнтовно 240 пільгових кредитів (середня вартість 1 кредиту – 100 тис. грн.) протягом 5 років.

7. Підвищення енергоефективності, енергозбереження та енергозабезпечення, приміщень; покращення та удосконалення систем опалення, та забезпечення їх ефективної роботи в умовах критичного стану,    шляхом удосконалення і модернізації існуючих та будівництво нових інженерних мереж з  газифікації, електрифікації  та водопостачання в сільській місцевості, розбудова та розширення технологічних можливостей, в тому числі мережі Інтернет. Започаткування та  подальша експлуатація  альтернативних джерел енергії господарського та побутового призначення.  Надання пільгових кредитів на впровадження сонячного енергетичного обладнання, встановлення сонячних колекторів/батарей, альтернативних систем та механізмів опалення та енергопостачання, особливо в умовах воєнного та післявоєнного стану.

Запланована кількість складає орієнтовно 140 пільгових кредитів (середня вартість 1 кредиту – 100 тис. грн.) протягом 5 років.

8.  Забезпечення осель та сільськогосподарських земель якісною та доступною водою (спорудження водонапірних башт, насосних станцій, будівництво/реконструкція очисних споруд, водогонів тощо). Однією з основних проблем є незадовільний технічний стан  водопостачальних систем в сільській місцевості, або взагалі повна їх відсутність, яка спричинена недостатністю фінансування, та які було зруйновані або значно ушкоджені, внаслідок воєнних дій.

Програмою передбачено можливість надання пільгових кредитів  фізичним особам та об’єктам сільського господарювання  на будівництво та   удосконалення існуючих систем водопостачання,  розвиток і реконструкція  сучасних водних зрошувальних систем,  придбання нових дощувальних машин, що в тому числі забезпечить якісною водою мешканців найвіддаленіших сіл та окремих садиб, та на деокупованих територіях.

Запланована кількість  складає орієнтовно 100 пільгових кредитів (середня вартість 1 кредиту – 100 тис. грн.) протягом 5 років.

Фінансове забезпечення Програми.

Для виконання Програми на 2023-2027 роки необхідно забезпечити фінансування в обсязі  439,2 млн. грн.

Кошти Фонду формуються за рахунок Державного та обласного бюджетів, коштів  територіальних громад, коштів підприємств та організацій, залучених інвестицій, та інших джерел фінансування, незаборонених чинним Законодавством України.

Фінансування Програми  здійснюється у співвідношенні:

50% - кошти Державного бюджету;

25 % - кошти обласного бюджету;

25% - кошти з бюджетів об’єднаних територіальних громад.

Прогнозні показники залучення фінансування з інших джерел складають орієнтовно 10% від загального обсягу фінансових ресурсів.

Порядок використання коштів Фонду:

1.  Кошти з державного бюджету використовуються Фондом виключно для довгострокового пільгового кредитування сільських мешканців області відповідно до планів використання бюджетних коштів, затверджених керівником Фонду і погоджених з головним розпорядником коштів (згідно постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 р. № 1597 „Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуального житлового будівництва на селі” (із змінами та доповненнями).

2. Кошти місцевих бюджетів та інших джерел фінансування використовуються Фондом для довгострокового кредитування (згідно з Правилами надання довгострокових кредитів), для вирішення інших соціальних питань, на обслуговування наданих кредитів та утримання Фонду.

Програма є довгостроковою та поділяється на 2 етапи:

І етап – виконання Програми протягом 2023 – 2024  роки;

ІІ етап – виконання Програми протягом 2025 - 2027 роки;

Очікувані результати, ефективність Програми.

При комплексному та вмілому  вирішенні  усіх вищезазначених проблем та слідуючи запропонованим засобам їх вирішення, Фонд є максимально   ефективним та дієвим механізмом економічно-соціального розвитку, відновлення та відбудови Харківського регіону. Регіональна комплексна Програма інвестування житлового будівництва у Харківській області «Власний дім» на 2023 - 2027 роки розроблена на підставі існуючих нагальних потреб Харківського регіону, особливо в умовах воєнного та післявоєнного стану, та його негативних наслідків для сільського населення та сільськогосподарської промисловості області, які вимагають першочергового задоволення.

У результаті реалізації Програми передбачається поступове, щорічне збільшення обсягів кредитування, розширення території охоплення пільговим кредитуванням та кола позичальників шляхом збільшення та налагодження стабільного надходження фінансових  ресурсів. Раціональність кредитування полягає в тому, що кошти, які повертаються від наданих раніше кредитів, залучаються на нове кредитування, що з кожним роком дає можливість збільшити загальний об’єм оборотних кредитних коштів на вищезазначені цілі.

Розширення та реалізація нових напрямків кредитування та спільних проектів, першочергово спрямованих на відновлення інфраструктури та відбудову житлового та нежитлового фонду, вирішить багато важливих проблем, які є пріоритетними в Харківській області, насамперед, забезпечити якісним житлом населення та їх родини,  підвищити рівень завантаженості потужностей будівельних підприємств; а також налагодити повноцінне фінансування діючих програм житлового будівництва.  Капітальне будівництво  також створює велику кількість робочих місць і споживає продукцію значної кількості галузей економіки. При розвитку будівельної галузі розвиваються: виробництво будівельних матеріалів і обладнання.  залучення підприємств до виконання будівельно-монтажних робіт.

Налагодження співпраці з недержавними фондами та фінансовими структурами, а саме об’єднання зусиль у фінансовій підтримці проектів громад, що передбачені відповідними стратегіями розвитку.

Залучення недержавного фінансового ресурсу призведе до збільшення інвестиційного потенціалу Фонду, збільшить кількість реалізованих проектів та зменшить навантаження на обласний бюджет.

Залучення матеріально-технічних ресурсів до виконання робіт і надання послуг суб’єктам приватного сектору економіки, дозволить отримати додаткові фінансові ресурси для забезпечення фінансування витрат на утримання Фонду та збільшить інвестиції через механізм кредитування проектів громад, які передбачені відповідними стратегіями розвитку та відбудови, та забезпечить їх своєчасну реалізацію.

За рахунок комплексного підходу до взаємовідносин з територіальними громадами, їх участі у фінансуванні Програми, розширення напрямків пільгового кредитування та проектів, надасть можливість громадам у найкоротший термін отримати потужний фінансовий ресурс для реалізації відповідних першочергових заходів, та значної підтримки деокупованих територій області.

Забезпечить цільове та ефективне використання кредитних ресурсів.
Забезпечить досягнення кінцевої мети (введення у експлуатацію об’єктів, отримання економічних вигод, тощо). Зменшить ризики неповернення фінансових ресурсів, що забезпечить виконання обласного бюджету (у разі фінансування проектів за рахунок коштів обласного бюджету) та акумулювання фінансових ресурсів для впровадження наступних проектів.

Додаток №1 до Регіональної  комплексної

Програми інвестування житлового будівництва

у Харківській області «Власний дім»

на ꗬÁ쀏Й13ደ¿1313က1313ࠀ13㗒

橢橢୏୏141414141414141414Й萷 愭 愭 炿141414%1414141414141414141414_xffff_¤14141414_xffff_¤14141414_xffff_¤1414141414141414·1414ෂ141414ෂ14ᬻ141414ᬻ141414ᬻ141414ᬻ141414ᬻ14µ1414141414_xffff__xffff_1414᭏141414᭏141414᭏14814ᮇ14ń14᳋14Ĭ14᭏141414阶14̞14᷷141414᷷14"14ḙ141414ḙ141414ḙ141414Ỵ141414Ỵ141414Ỵ141414閑1414間141414間141414間141414間141414間141414間14$14饔14ʲ14鰆14H14閷149141414141414141414ᬻ141414Ỵ1414141414141414141414Ỵ141414Ỵ141414Ỵ141414Ỵ141414閷1414ꗬÁ쀏Й14ደ¿1414က1414ࠀ14㗒

橢橢୏୏151515151515151515Й萷 愭 愭 炿151515%1515151515151515151515_xffff_¤15151515_xffff_¤15151515_xffff_¤1515151515151515·1515ෂ151515ෂ15ᬻ151515ᬻ151515ᬻ151515ᬻ151515ᬻ15µ1515151515_xffff__xffff_1515᭏151515᭏151515᭏15815ᮇ15ń15᳋15Ĭ15᭏151515阶15̞15᷷151515᷷15"15ḙ151515ḙ151515ḙ151515Ỵ151515Ỵ151515Ỵ151515閑1515間151515間151515間151515間151515間151515間15$15饔15ʲ15鰆15H15閷159151515151515151515ᬻ151515Ỵ1515151515151515151515Ỵ151515Ỵ151515Ỵ151515Ỵ151515閷1515ꗬÁ쀏Й15ደ¿1515က1515ࠀ15㗒

橢橢୏୏161616161616161616Й萷 愭 愭 炿161616%1616161616161616161616_xffff_¤16161616_xffff_¤16161616_xffff_¤1616161616161616·1616ෂ161616ෂ16ᬻ161616ᬻ161616ᬻ161616ᬻ161616ᬻ16µ1616161616_xffff__xffff_1616᭏161616᭏161616᭏16816ᮇ16ń16᳋16Ĭ16᭏161616阶16̞16᷷161616᷷16"16ḙ161616ḙ161616ḙ161616Ỵ161616Ỵ161616Ỵ161616閑1616間161616間161616間161616間161616間16