Додаток 4

до рішення обласної ради

від 21 червня 2012 року № 435-VI

(XIII сесія VI скликання)

| Таблиця 8. Програма зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрям економічної діяльності, назва заходу з енергоефектив-ності | Місце впровадження | Виконавець та терміни виконання | Загаль-ний обсяг фінан-сування, тис. грн. | Джерела та обсяги фінансування, тис. грн. (1 – власні кошти; 2 – субвенції з держбюджету; 3 – кредити, гранти, позики тощо; 4 – держбюджет; 5 – місцевий бюджет; 6 – інші кошти) |  |  |  |  |  | Розра-хун-ковий еконо-мічний ефект від заходу, тис. грн. |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |

12345678910111298.Проведення санації об’єктів соціальної сфери комунальної форми власності, а саме: капітальний ремонт віконних прорізів із заміною на металопластиковіБалаклійський район, смт Червоний Донець, вул. Леніна, 29,                Червонодонецька гімназіяГоловне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, 2012 рік400,0-400,0----46,0Барвінківський             район,

м. Барвінкове, 
вул. 50 років Радянської України, 80,
Барвінківська гімназія № 1Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, 2012 рік394,9-394,9----37,899.Капітальний ремонт (заміна котлів) газової котельні Іванівської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Жовтнева, 24 в селищі Іванівка Барвінківського району Харківської області

Барвінківський             район,

с-ще Іванівка,

вул. Жовтнева, 24,

Іванівська          ЗОШ  І-ІІІ ст.Іванівська Друга сільська рада,

2012 рік350,0---350,0---100.

Капітальний ремонт вуличного освітлення із застосуванням енергозберіга-ючих технологійБлизнюківський  район,

с. Алісівка,

вул. Механізаторів,

вул. ШкільнаАлісівська сільська рада,

2012 рік66,2---66,2--20,0Близнюківський  район,

с. Червоне,

вул. З. Бакая,

с. Башилівка,

вул. ГагарінаБашилівська сільська рада,

2012 рік58,8---58,8--17,7Близнюківський  район,

с. Берестове,

вул. Биченка,

вул. ЛенінаБерестівська сільська рада,

2012 рік78,0---78,0--23,4Близнюківський  район,

с. Садове,

вул. Гвардійська,

вул. Торгова,

вул. Леніна,

вул. СвердловаБлизню-ківська селищна рада,

2012 рік297,08---297,08--89,1Близнюківський  район,

с. Бурбулатове,

вул. Миру,

вул. Молодіжна,

вул. Шкільна,

пров. ШкільнийБурбула-тівська сільська рада,

2012 рік74,8---74,8--22,5Близнюківський район:

с. Верхня Самара,

вул. Леніна,

вул. К. Маркса,

вул. ШкільнаВерхньо-самарська

сільська рада,

2012 рік81,1---81,1--24,3Близнюківський  район,

с. Добровілля,

вул. Жовтнева,

вул. ЛенінаДобровіль-ська сільська рада,

2012 рік77,3---77,3--23,1Близнюківський  район,

с. Шевченкове Перше,

вул. Шевченка,

вул. Миру,

вул. ЛенінаКіровська сільська рада,

2012 рік67,5---67,5--20,4Близнюківський  район,

с. Миколаївка Друга,

вул. Кірова,

вул. Заречна,

вул. ЛенінаКриш-топівська

сільська рада66,5---66,5--19,8Близнюківський  район,

с. Миролюбівка,

вул. Стригунова,

вул. ДубівськаЛукашівська сільська рада,

2012 рік80,5---80,5--24,0Близнюківський район:

с. Надеждине,

вул. Центральна,

вул. ШкільнаНадеждинська сільська рада,

2012 рік73,3---73,3--21,9Близнюківський  район,

с. Новонанадежди-не, вул. Шкільна,

вул. ЗаводськаНово-

надеждин-ська сілська рада,

2012 рік76,7---76,7--23,1

Близнюківський  район,

с. Новоукраїнка,

вул. СухаНовоукраїн-ська сільська рада,

2012 рік 37,8---37,8--11,4Близнюківський  район,

с. Олексіївка,

вул. Миру,

вул. Молодіжна,

вул. В.ПівняОлексіївська сільська рада,

2012 рік80,7---80,7-

-24,3

Близнюківський  район,

с. Острівщина,

вул. Радянська,

вул. МолодіжнаОстрівщинська сільська рада,

2012 рік74,9---

74,9--22,5Близнюківський  район,

с. Далеке,

вул. Лугова,

вул. МеханізаторівРадгоспівська сільська рада,

2012 рік42,6-

--42,6--12,9Близнюківський  район:

с. Самійлівка,

вул. Молодіжна,

вул. ШевченкаСамійлівська сільська рада,

2012 рік79,4---79,4--23,7Близнюківський  район,

с. Семенівка,

вул. Центральна,

вул. МируСеменівська сільська рада,

2012 рік83,8---83,8--25,2Близнюківський  район,

с. Софіївка Перша,

вул. Гагаріна,

с. Новоселівка,

вул. Л. УкраїнкиСофіївська сільська рада,

2012 рік83,3---83,3--24,9Близнюківський  район,

с. Уплатне,

вул. Молодіжна,

вул. ШумовськогоУплатнівська сільська рада,

2012 рік79,5---79,5--23,7101.Проведення санації об’єктів соціальної сфери комунальної форми власності, а саме: капітальний ремонт віконних прорізів із заміною на металопластиковіБлизнюківський район,

смт Близнюки, 
вул. Старостіна, 2,

Близнюківський ліцейГоловне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, 2012 рік400,0-400,0----231,4102.Заміна існуючих газових котлів на сучасні високоефективні твердопаливні котлиБлизнюківський

район:

смт Близнюки, Будинок культуриБлизнюківська

районна

державна адміністрація,

2012 рік

432,0---409,023,0-96,0103.Заміна існуючих електрокотлів на сучасні високоефективні твердопаливні котли Близнюківський

район:

смт Близнюки, будинок районної державної адміністрації341,0---334,07,0-96,0104.Заміна існуючих вугільних котлів на сучасні високоефективні твердопаливні котлиБлизнюківський

район:

с. Лукашівка,

Лукашівська     ЗОШ I-III ст.370,0---351,019,0-96,0105.Встановлення модульної котельні потужністю            200 кВт на високоефектив-них твердопаливних котлахБлизнюківський

район:

с. Берестове,

Берестівська     ЗОШ I-III ст.1030,0---987,043,0-96,0106.Встановлення модульної котельні потужністю 300 кВт на високоефектив-них твердопаливних котлівБлизнюківський

район:

с. Добровілля,

Добровільська   ЗОШ I-III ст.Близнюківська

районна

державна адміністрація,

2012 рік

1077,0---1008,069,0-146,0107.Заміна існуючих вугільних котлів на сучасні високоефективні твердопаливні котлиБлизнюківський

Район,

с. Алісівка,

Алісівська          ЗОШ I-III ст. 270,0---258,012,0-96,0

Близнюківський  район,

с. Острівщина,

Острівщинська ЗОШ I-III ст.270,0---258,012,0-96,0Близнюківський  район,

с. Софіївка Перша,

Софіївська        ЗОШ I-III ст.270,0---258,012,0-96,0Близнюківський  район,

с. Уплатне,

Уплатнівська    ЗОШ I-III ст.270,0---258,012,0-96,0108.Виготовлення проектно-кошторисної документації

для встановлення

двох модульних котелень «Гольфстрім           800-2-1»  Богодухівський           район,

м. БогодухівБогодухівська районна державна адміністрація,

2012 рік98,0---98,0---109.Реконструкція насосної станції Богодухівський            район,

м. Богодухів,

вул. Катукова330,0---330,0---110.Заміна вікон на енергозберігаючі в хірургічному корпусі Богодухівської  центральної районної лікарніБогодухівський            район,

м. Богодухів,

Богодухівська центральна районна лікарняБогодухівська районна державна адміністрація,

2012 рік295,0---295,0---111.Модернізація та промивка системи опалення в хірургічному корпусі та поліклінічному відділенні Богодухівської центральної районної лікарніБогодухівський            район,

м. Богодухів,

Богодухівська центральна районна лікарня90,0---90,0---112.Проведення санації об’єктів соціальної сфери комунальної форми власності, а саме: капітальний ремонт віконних прорізів із заміною на металопластиковіБогодухівський            район, м. Богодухів,               вул. Каразіна,

Богодухівська гімназія № 1Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, 2012 рік595,0-595,0----120,6Проведення санації об’єктів соціальної сфери комунальної форми власності, а саме: капітальний ремонт віконних прорізів із заміною на металопластиковіБорівський район,  с. Гороховатка,

Гороховатська  ЗОШ І-ІІІ ст. Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, 2012 рік612,0-612,0--

--49,6Валківський район, с. Високопілля, 
вул. Радянська, 5
Високопільська    ЗОШ І-ІІІ ст.400,0-400,0----39,1113.Заміна системи опалення та твердопаливного

котла на електричнийВеликобурлуцький район,

с. ШипуватеШипуватська сільська рада,

2012 рік 300,0---300,0---114.Проведення санації об’єктів соціальної сфери комунальної форми власності, а саме: капітальний ремонт віконних прорізів із заміною на металопластиковіВеликобурлуцький район,

смт Великий Бурлук,                       вул. Леніна, 15-а, Великобурлуцька ЗОШ І-ІІІ ст. Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, 2012 рік1500,0---990,0510,0-42,7Вовчанський район,                          м. Вовчанськ,  вул. Сапельника, 43,

Вовчанська        ЗОШ І-ІІІ ст. № 3  629,5-629,5----28,7Дворічанський            район,                     смт Дворічна,

Дворічанська    ЗОШ І-ІІІ ст.
 400,0-400,0----60,2115.Реконструкція системи опалення

ЗОШ

Дворічанський

район:

с. Тополі,

Топільська        ЗОШ І-ІІІ ст.Кам’янська

сільська рада,

2012 рік

323,0

-

-

-

323,0

-

-

-

Дворічанський

район:

с. Колодязне,

Колодязненська ЗОШ І-ІІІ ст.Колодязненсь-ка сільська рада,

2012 рік368,0---368,0---116.Капітальний ремонт системи опалення ЗОШДворічанський

район:

с. Вільшана,

Вільшанська     ЗОШ І-ІІІ ст. Вільшанська сільська рада,

2012 рік351,1---351,1---117.Проведення санації об’єктів соціальної сфери комунальної форми власності, а саме: капітальний ремонт віконних прорізів із заміною на металопластикові

Дергачівський             район,

смт Солоницівка, вул. Щорса, 1,

Солоницівська  ЗОШ І-ІІІ ст. № 2Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації,

2012 рік740,0-740,0----56,1Дергачівський             район,                       смт Пересічне,             вул. Леніна, 137,

Пересічанська  ЗОШ І-ІІІ ст.                      740,0-740,0----98,5Зачепилівський        район,

смт Зачепилівка, Зачепилівський ліцей 400,0-400,0----116,5118.Заміна існуючої газової котельні на модульну котельню потужністю 500 кВт, оснащену сучасними високоефектив-ними твердо- паливними котлами Зачепилівський        район,

смт Зачепилівка,

Зачепилівський ліцейЗачепилівська

районна

державна

адміністрація,

2012 рік

1450,0---1369,081,0-210,0Зачепилівський        район,

смт Зачепилівка, Зачепилівська,

центральна районна лікарняЗачепилівська

районна

державна

адміністрація,

2012 рік1450,0---1369,081,0-210,0119.Заміна існуючої газової котельні на модульну котельню потужністю 400кВт, оснащену сучасними високоефектив-ними твердо- паливними котламиЗачепилівський        район:

с. Руновщина,

Руновщинська ЗОШ І-ІІІ ст.1300,0---1228,072,0-200,0с. Нове Мажарове,

Новоможарівська ЗОШ І-ІІІ ст.1300,0---1228,072,0-200,0120.Будівництво нової котельні потужністю 750 кВт, оснащену сучасними високоефектив-ними твердо- паливними котламиЗачепилівський        район,

с. Бердянка,

Бердянський НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ»1800,0---1705,095,0-300,0121.Проведення санації об’єктів соціальної сфери комунальної форми власності, а саме: капітальний ремонт віконних прорізів із заміною на металопластикові

Зміївський район, смт Комсомольське, вул. Сергія Закори, 28, Комсомольський ліцей № 1Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації,

2012 рік427,4-

427,4

-

-

-

-

44,2

122.

Капітальний ремонт системи теплозабез-печення з установкою модульної котельні 
УКТМ-900, тепловиробниц-твом 0,9 МВт (0,774 Гкал/год.)

Зміївський район,

м. Зміїв,

Пролетарське шосе, 27,

Зміївський геріатричний пансіонат

Головне управління праці та соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації,

2012 рік

1801,7

-

-

-

1801,7

-

-

569,3

123.

Реконструкція котельні з метою заміни застарілих котлів на сучасні пелетні котли загальною потужністю          100 кВт

Зміївський район:

м. Зміїв, Зміївський

дошкільний навчальний заклад

(ДНЗ-2)

Зміївська районна

державна

адміністрація,

2012 рік

380,0

-

-

-

363,0

17,0

-

50,0

124.

Реконструкція котельні з метою заміни застарілих котлів на сучасні пелетні котли загальною потужністю        600 кВт

Зміївський район:

м. Зміїв, Зміївський

дошкільний навчальний заклад

(ДНЗ-3)

600,0

-

-

-

581,0

19,0

-

205,0

125.

Реконструкція котельні з метою заміни застарілих котлів на сучасні пелетні котли загальною потужністю            200 кВт

Зміївський район:

м. Зміїв,

податкова інспекція, районний відділ Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області

380,0

-

-

-

357,0

23,0

-

90,0

Зміївський район:

с. Бірки,

Бірківське сільське відділення ЗПСМ

290,0

-

-

-

260,0

30,0

-

96,0

126.

Заміна газової котельні на модульну котельню потужністю            400 кВт на сучасних пелетах

Зміївський р-н:

м. Зміїв,

Центр дитячої та юнацької творчості

Зміївська районна

державна

адміністрація,

2012 рік

900,0

-

-

-

867,0

33,0

-

190,0

127.

Будівництво модульної пелетної котельні

потужністю         400 кВт

Зміївський район:

с. Бірки,

Бірківський ДНЗ

900,0

-

-

-

868,0

32,0

-

190,0

Зміївський район:

с. Чемужівка,

Чемужівська ЗОШ І-ІІІ ст.

900,0

-

-

-

862,0

38,0

-

190,0

128.

Будівництво модульної пелетної котельні

потужністю             200 кВт

Зміївський район:

с. Першотравневе,

Першотравневий ДНЗ

820,0

-

-

-

801,0

19,0

-

96,0

Зміївський район:

с. Борова,

Борівська ЗОШ І-ІІІ ст.

820,0

-

-

-

800,0

20,0

-

96,0

Зміївський район:

с. Гусина Поляна,

Гусинополянська ЗОШ І-ІІ ст.

820,0

-

-

-

800,0

20,0

-

90,0

129.

Будівництво модульної пелетної котельні

потужністю           1000 кВт

Зміївський район:

с. Лиман,

Лиманська ЗОШ І-ІІІ ст.

1700,0

-

-

-

1663,0

37,0

-

290,0

130.

Проведення санації об’єктів соціальної сфери комунальної форми власності, а саме: капітальний ремонт віконних прорізів із заміною на металопластикові

Золочівський район, с. Одноробівка, Одноробівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, 2012 рік

595,0

-

595,0

-

-

-

-

18,7

Ізюмський район,            с. Бугаївка,              пл. Радянська, 4,
Бугаївський НВК

Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, 2012 рік

400,0

-

400,0

-

-

-

-

34,3

Кегичівський район, с. Нова Парафіївка, Новопарафіївська ЗОШ І-ІІІ ст.

400,0

-

400,0

-

-

-

-

26,2

Коломацький район,

смт Коломак,
вул. Свободи, 8,
Коломацький НВК

Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, 2012 рік

443,0

-

443,0

-

-

-

-

63,9

Красноградський район,                              м. Красноград, вул.19 вересня,             119-а,

Багатопрофільний ліцей

400,0

-

400,0

-

-

-

-

25,1

131.

Технічне переоснащення котельні по вул. 8 Березня, с. Піщанка, Красноградського району із заміною котлів та допоміжного обладнання

Красноградський район, с. Піщанка, вул. 8 Березня

Управління житлово-комунального господарства Харківської обласної державної адміністрації,
2012 рік

984,0

-

-

-

984,0

-

-

650,0

132.

Впровадження технології з використанням котлів на альтернативних  видах палива

Краснокутський район, с. Козіївка, вул. Леніна, 54,

Козіївський сільський будинок культури

Козіївська сільська рада,

2012 рік

100,0

-

-

-

100,0

-

-

25,0

133.

Проведення санації об’єктів соціальної сфери комунальної форми власності, а саме: капітальний ремонт віконних прорізів із заміною на металопластикові

Краснокутський район, с. Козіївка, вул. Леніна, 52,

Козіївська 
ЗОШ І-ІІІ ст.

Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, 2012 рік

400,0

-

400,0

-

-

-

-

28,0

Куп’янський район, с. Петропавлівка, вул. Червона, 27, Петропавлівська ЗОШ І-ІІІ ст.

400,0

-

400,0

-

-

-

-

81,9

Куп’янський район, м. Куп’янськ,

вул. Гоголя, 4,

Куп’янська 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 6

495,0

-

495,0

-

-

-

-

87,0

134.

Реконструкція котельні

Куп’янський район,

с. Подоли,                вул. Гагаріна, 1-а,

Подолянська

ЗОШ І-ІІІ ст.

Куп’янська районна державна адміністрація, 2012 рік

798,3

-

-

-

798,3

-

-

-

135.

Будівництво блочної топкової

Куп’янський район, с. Глушківка,

вул. Соціалістична, 86, Глушківська

ЗОШ І-ІІІ ст.

950,0

-

-

-

950,0

-

-

-

136.

Проведення санації об’єктів соціальної сфери комунальної форми власності, а саме: капітальний ремонт віконних прорізів із заміною на металопластикові

Лозівський район, смт Орілька,            вул. Заводська, 2,

Орільський аграрно-технологічний ліцей

Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, 2012 рік

510,0

-

510,0

-

-

-

-

42,1

Нововодолазький район,

с. Старовірівка, Старовірівська ЗОШ І-ІІІ ст.

340,0

-

340,0

-

-

-

-

29,7

137.

Встановлення котлів на твердому паливі (піролізні) у кількості 2 штук

Первомайський         район,

с-ще Біляївка,                      вул. Лозівська,

Біляївський НВК

Суданська сільська рада,               2012 рік

280,0

-

-

-

280,0

-

-

32,0

138.

Капітальний ремонт системи опалення

Первомайський             район,

с. Грушине,     Грушинська      ЗОШ І-ІІІ ст.

Грушинська сільська рада,              2012 рік

150,0

-

-

-

150,0

-

-

8,0

Первомайський             район,

с. Миронівка, Миронівська   ЗОШ І-ІІІ ст.

Миронівська сільська рада,              2012 рік

140,0

-

-

-

140,0

-

-

11,0

Первомайський             район,

с. Олексіївка, Олексіївська   ЗОШ І-ІІІ ст.

Олексіївська сільська рада,               2012 рік

150,0

-

-

-

150,0

-

-

12,0

139.

Капітальний ремонт покрівлі

Первомайський         район,

с-ще Біляївка, Біляївський НВК

Суданська сільська рада,               2012 рік

221,5

-

-

-

221,5

-

-

5,0

Первомайський         район,

с. Грушине, Грушинська

ЗОШ І-ІІІ ст.

Грушинська сільська рада,              2012 рік

160,0

-

-

-

160,0

-

-

-

Первомайський         район,

с. Берека, Берецька

ЗОШ І-ІІІ ст.

Берецька сільська рада,               2012 рік

154,8

-

-

-

154,8

-

-

2,0

140.

Зовнішнє освітлення вулиць

Первомайський             район,

с. Дмитрівка

Дмитрівська сільська рада,             2012 рік

120,0

-

-

-

120,0

-

-

-

141.

Реконструкція системи вуличного освітлення

Первомайський       район,

с. Закутнівка

Закутнівська

сільська рада,          2012 рік

160,0

-

-

-

160,0

-

-

-

Первомайський    район,

с. Кашпурівка

Грушинська сільська рада,               2012 рік

93,2

-

-

-

93,2

-

-

-

142.

Будівництво зовнішнього освітлення

Первомайський        район,

с. Суданка

Суданівська сільська рада, 
2012 рік

98,0

-

-

-

98,0

-

-

-

143.

Поліпшення теплозахисних та енергозбері-гаючих характеристик нежитлової будівлі

Первомайський            район,

с. Олексіївка,

нежитлова будівля

Олексіївська сільська рада,               2012 рік

300,0

-

-

-

300,0

-

-

2,0

144.

Проведення санації об’єктів соціальної сфери комунальної форми власності, а саме: капітальний ремонт віконних прорізів із заміною на металопластикові

Первомайський         район, 
с-ще Біляївка,                      вул. Лозівська,

Біляївський НВК

Головне управління освіти і науки ХарківськоїꗬÁ聛Т24ደ¿2424က2424ࠀ24⟬

橢橢窱窱252525252525252525Й蘽 郎 郎 噴252525325252525252525252525_xffff_¤25252525_xffff_¤25252525_xffff_¤2525252525252525·2525ᣲ252525ᣲ25♔252525♔252525⚤252525⚤252525⚤25µ2525252525_xffff__xffff_2525⚸252525⚸252525⚸25825⛰25¼25➬25ʌ25⚸252525ꦭ25ͤ25⨸252525⨸25.25⩦252525⩦252525⩦252525⮒25"25⮴25

26⯀2626ꢨ2626ꢪ262626ꢪ262626ꢪ262626ꢪ262626ꢪ262626ꢪ26$26광26ʢ26꾳26h26꣎26262626262626262626⚤262626⯈2626262626262626262626⮎262626⮎2626⯈262626⯈262626꣎2626ꗬÁ聛Т26ደ¿2626က2626ࠀ26⟬

橢橢窱窱272727272727272727Й蘽 郎 郎 噴272727327272727272727272727_xffff_¤27272727_xffff_¤27272727_xffff_¤2727272727272727·2727ᣲ272727ᣲ27♔272727♔272727⚤272727⚤272727⚤27µ2727272727_xffff__xffff_2727⚸272727⚸272727⚸27827⛰27¼27➬27ʌ27⚸272727ꦭ27ͤ27⨸272727⨸27.27⩦272727⩦272727⩦272727⮒27"27⮴27

28⯀2828ꢨ2828ꢪ282828ꢪ282828ꢪ282828ꢪ282828ꢪ282828ꢪ28$28광28ʢ28꾳28h28꣎28282828282828282828⚤282828⯈2828282828282828282828⮎282828⮎2828⯈282828⯈282828꣎2828ꗬÁ聛Т28ደ¿2828က2828ࠀ28⟬

橢橢窱窱292929292929292929Й蘽 郎 郎 噴292929329292929292929292929_xffff_¤29292929_xffff_¤29292929_xffff_¤2929292929292929·2929ᣲ292929ᣲ29♔292929♔292929⚤292929⚤292929⚤29µ2929292929_xffff__xffff_2929⚸292929⚸292929⚸29829⛰29¼29➬29ʌ29⚸292929ꦭ29ͤ29⨸292929⨸29.29⩦292929⩦292929⩦292929⮒29"29⮴29

30⯀3030ꢨ3030ꢪ303030ꢪ303030ꢪ303030ꢪ303030ꢪ303030ꢪ30$30광30ʢ30꾳30h30꣎30303030303030303030⚤303030⯈3030303030303030303030⮎303030⮎3030⯈303030⯈303030꣎3030ꗬÁ聛Т30ደ¿3030က3030ࠀ30⟬

橢橢窱窱313131313131313131Й蘽 郎 郎 噴313131331313131313131313131_xffff_¤31313131_xffff_¤31313131_xffff_¤3131313131313131·3131ᣲ313131ᣲ31♔313131♔313131⚤313131⚤313131⚤31µ3131313131_xffff__xffff_3131⚸313131⚸313131⚸31831⛰31¼31➬31ʌ31⚸313131ꦭ31ͤ31⨸313131⨸31.31⩦313131⩦313131⩦313131⮒31"31⮴31

32⯀3232ꢨ3232ꢪ323232ꢪ323232ꢪ323232ꢪ323232ꢪ323232ꢪ32$32광32ʢ32꾳32h32꣎32323232323232323232⚤323232⯈3232323232323232323232⮎323232⮎3232⯈323232⯈323232꣎3232ꗬÁ聛Т32ደ¿3232က3232ࠀ32⟬

橢橢窱窱333333333333333333Й蘽 郎 郎 噴333333333333333333333333333_xffff_¤33333333_xffff_¤33333333_xffff_¤3333333333333333·3333ᣲ333333ᣲ33♔333333♔333333⚤333333⚤333333⚤33µ3333333333_xffff__xffff_3333⚸333333⚸333333⚸33833⛰33¼33➬33ʌ33⚸333333ꦭ33ͤ33⨸333333⨸33.33⩦333333⩦333333⩦333333⮒33"33⮴33

34⯀3434ꢨ3434ꢪ343434ꢪ343434ꢪ343434ꢪ343434ꢪ343434ꢪ34$34광34ʢ34꾳34h34꣎34343434343434343434⚤343434⯈3434343434343434343434⮎343434⮎3434⯈343434⯈343434꣎3434ꗬÁ聛Т34ደ¿3434က3434ࠀ34⟬

橢橢窱窱353535353535353535Й蘽 郎 郎 噴353535335353535353535353535_xffff_¤35353535_xffff_¤35353535_xffff_¤3535353535353535·3535ᣲ353535ᣲ35♔353535♔353535⚤353535⚤353535⚤35µ3535353535_xffff__xffff_3535⚸353535⚸353535⚸35835⛰35¼35➬35ʌ35⚸353535ꦭ35ͤ35⨸353535⨸35.35⩦353535⩦353535⩦353535⮒35"35⮴35

36⯀3636ꢨ3636ꢪ363636ꢪ363636ꢪ363636ꢪ363636ꢪ363636ꢪ36$36광36ʢ36꾳36h36꣎36363636363636363636⚤363636⯈3636363636363636363636⮎363636⮎3636⯈363636⯈363636꣎3636ꗬÁ聛Т36ደ¿3636က3636ࠀ36⟬

橢橢窱窱373737373737373737Й蘽 郎 郎 噴373737337373737373737373737_xffff_¤37373737_xffff_¤37373737_xffff_¤3737373737373737·3737ᣲ373737ᣲ37♔373737♔373737⚤373737⚤373737⚤37µ3737373737_xffff__xffff_3737⚸373737⚸373737⚸37837⛰37¼37➬37ʌ37⚸373737ꦭ37ͤ37⨸373737⨸37.37⩦373737⩦373737⩦373737⮒37"37⮴37

38⯀3838ꢨ3838ꢪ383838ꢪ383838ꢪ383838ꢪ383838ꢪ383838ꢪ38$38광38ʢ38꾳38h38꣎38383838383838383838⚤383838⯈3838383838383838383838⮎383838⮎3838⯈383838⯈383838꣎3838ꗬÁ聛Т38ደ¿3838က3838ࠀ38⟬

橢橢窱窱393939393939393939Й蘽 郎 郎 噴393939339393939393939393939_xffff_¤39393939_xffff_¤39393939_xffff_¤3939393939393939·3939ᣲ393939ᣲ39♔393939♔393939⚤393939⚤393939⚤39µ3939393939_xffff__xffff_3939⚸393939⚸393939⚸39839⛰39¼39➬39ʌ39⚸393939ꦭ39ͤ39⨸393939⨸39.39⩦393939⩦393939⩦393939⮒39"39⮴39

40⯀4040ꢨ4040ꢪ404040ꢪ404040ꢪ404040ꢪ404040ꢪ404040ꢪ40$40광40ʢ40꾳40h40꣎40404040404040404040⚤404040⯈4040404040404040404040⮎404040⮎4040⯈404040⯈404040꣎4040ꗬÁ聛Т40ደ¿4040က4040ࠀ40⟬

橢橢窱窱414141414141414141Й蘽 郎 郎 噴414141341414141414141414141_xffff_¤41414141_xffff_¤41414141_xffff_¤4141414141414141·4141ᣲ414141ᣲ41♔414141♔414141⚤414141⚤414141⚤41µ4141414141_xffff__xffff_4141⚸414141⚸414141⚸41841⛰41¼41➬41ʌ41⚸414141ꦭ41ͤ41⨸414141⨸41.41⩦414141⩦414141⩦414141⮒41"41⮴41

42⯀4242ꢨ4242ꢪ424242ꢪ424242ꢪ424242ꢪ424242ꢪ424242ꢪ42$42광42ʢ42꾳42h42꣎42424242424242424242⚤424242⯈4242424242424242424242⮎424242⮎4242⯈424242⯈424242꣎4242ꗬÁ聛Т42ደ¿4242က4242ࠀ42⟬

橢橢窱窱434343434343434343Й蘽 郎 郎 噴434343343434343434343434343_xffff_¤43434343_xffff_¤43434343_xffff_¤4343434343434343·4343ᣲ434343ᣲ43♔434343♔434343⚤434343⚤434343⚤43µ4343434343_xffff__xffff_4343⚸434343⚸434343⚸43843⛰43¼43➬43ʌ43⚸434343ꦭ43ͤ43⨸434343⨸43.43⩦434343⩦434343⩦434343⮒43"43⮴43

44⯀4444ꢨ4444ꢪ444444ꢪ444444ꢪ444444ꢪ444444ꢪ444444ꢪ44$44광44ʢ44꾳44h44꣎44444444444444444444⚤444444⯈4444444444444444444444⮎444444⮎4444⯈444444⯈444444꣎4444ꗬÁ聛Т44ደ¿4444က4444ࠀ44⟬

橢橢窱窱454545454545454545Й蘽 郎 郎 噴454545345454545454545454545_xffff_¤45454545_xffff_¤45454545_xffff_¤4545454545454545·4545ᣲ454545ᣲ45♔454545♔454545⚤454545⚤454545⚤45µ4545454545_xffff__xffff_4545⚸454545⚸454545⚸45845⛰45¼45➬45ʌ45⚸454545ꦭ45ͤ45⨸454545⨸45.45⩦454545⩦454545⩦454545⮒45"45⮴45

46⯀4646ꢨ4646ꢪ464646ꢪ464646ꢪ464646ꢪ464646ꢪ464646ꢪ46$46광46ʢ46꾳46h46꣎46464646464646464646⚤464646⯈4646464646464646464646⮎464646⮎4646⯈464646⯈464646꣎4646ꗬÁ聛Т46ደ¿4646က4646ࠀ46⟬

橢橢窱窱474747474747474747Й蘽 郎 郎 噴474747347474747474747474747_xffff_¤47474747_xffff_¤47474747_xffff_¤4747474747474747·4747ᣲ474747ᣲ47♔474747♔474747⚤474747⚤474747⚤47µ4747474747_xffff__xffff_4747⚸474747⚸474747⚸47847⛰47¼47➬47ʌ47⚸474747ꦭ47ͤ47⨸474747⨸47.47⩦474747⩦474747⩦474747⮒47"47⮴47

48⯀4848ꢨ4848ꢪ484848ꢪ484848ꢪ484848ꢪ4848