ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

від 25 травня 2017 року № 441-VII

(XI сесія VII скликання)

Програма

розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією,

ремонтом та утриманням автомобільних доріг

загального користування

Харківської області, на 2017 рік

- м. Харків

- 2017 рік

ЗМІСТ

стор.

ПАСПОРТ Програми розвитку дорожньої інфраструктури і

фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією,

ремонтом та утриманням  автомобільних доріг загального користування

Харківської області, на 2017 рік………………………………………………….3

- Визначення стану дорожньої інфраструктури та автомобільних

доріг загального користування у Харківській області……………………….....4

2.	Мета Програми.................................................................................................5

3.	Основні заходи Програми...............................................................................6

4.	Відповідальні виконавці Програми..............................................................12

5.	Фінансування Програми................................................................................12

6.	Координація, контроль за виконанням Програми......................................14

7.	Очікувані результати виконання Програми................................................14

ПАСПОРТ

Програми розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування

Харківської області, на 2017 рік

1. Ініціатори розроблення Програми – Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації, Служба автомобільних доріг у Харківській області.

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми – Закон України «Про автомобільні дороги» від 08 вересня 2005 року № 2862-IV (у тому числі стаття 20, п. 8), Закон України від 20 грудня 2016 року № 1789-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (стаття 31, п. 1).

3. Розробник Програми – Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації.

4. Співрозробники Програми – Служба автомобільних доріг у Харківській області.

5. Відповідальний виконавець Програми – Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації.

6. Учасники Програми – Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації, Служба автомобільних доріг у Харківській області, громадські організації.

7. Термін реалізації Програми – 2017 рік.

8. Фінансування заходів Програми – за рахунок коштів:

державного бюджету – 497,2 млн грн (орієнтовно);

обласного бюджету (надходження від перевиконання плану митних платежів) – 650 млн грн (орієнтовно);

інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.

1. Визначення стану дорожньої інфраструктури та автомобільних доріг загального користування у Харківській області

Закон України «Про автомобільні дороги» регулює відносини, пов’язані з функціонуванням та розвитком автомобільних доріг. Цим законом визначено, що автомобільні дороги поділяються на:

автомобільні дороги загального користування державного значення;

автомобільні дороги загального користування місцевого значення;

автомобільні дороги міст та інших населених пунктів;

відомчі (технологічні) автомобільні дороги;

автомобільні дороги на приватних територіях.

Державне управління автомобільними дорогами загального користування здійснює Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор), яке має органи управління на місцях – служби автомобільних доріг.

Управління функціонуванням та розвитком вулиць і доріг міст, інших населених пунктів здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування, у віданні яких вони знаходяться.

Автомобільні дороги загального користування, мости і шляхопроводи мають особливе значення у розвитку економіки області. Від їх наявності та стану залежить ефективність роботи промисловості, сільськогосподарського виробництва, забезпечення належного життєвого рівня людей. Недостатній розвиток дорожньої мережі зводить нанівець вигоди унікального географічного розташування області, знижує її інвестиційну привабливість.

Понад 80% доріг області побудовані піввіку тому та вже не відповідають вимогам сучасного автомобільного руху. Зросли осьові навантаження автотранспортних засобів. Тонкошарові дорожні покриття  не витримують навантажень автомобілів великої вантажопідйомності. Різко збільшилася інтенсивність руху, знос проїзної частини доріг збільшився у 8 – 9 разів. З причини недостатнього фінансування не витримуються міжремонтні терміни.

Територія області становить 31,4 тис. км². Забезпеченість автомобільними дорогами на 1000 км² території складає 386,1 км (по Україні – 285,6 км). На 1000 чоловік населення – 3,5 км (по Україні – 4,1 км).

Мережа доріг загального користування в Харківській області складає 9627,2 км, у тому числі:

дороги державного значення – 2298,3 км, із них:

міжнародні – 571,9 км;

регіональні – 747,2 км;

територіальні – 979,2 км;

дороги місцевого значення – 7328,9 км, із них:

обласні – 1275,9 км;

районні – 6053,0 км.

Із загальної мережі  9385,4 км – автодороги з удосконаленими типами та з перехідними типами покриття (біле шосе, бруківка), що складає 97,5%. Перехідні типи покриття потребують удосконалення.

Наявність доріг I та II категорій складає 684,5 км або 7,1% мережі доріг області. Із них лише 180,6 км побудовані за параметрами I категорії.

На мережі доріг розташовані 799 мостів та шляхопроводів загальною довжиною 25282,0 метрів, із яких: 689 мостів залізобетонних і 110 мостів металевих. Із загальної кількості мостів 561 не відповідають сучасним потребам.

Критеріями стратегії розвитку автомобільних доріг області до 2020 року, враховуючи їх незадовільний експлуатаційний стан, є:

збереження мережі автомобільних доріг;

забезпечення ефективного функціонування і безпеки дорожнього руху;

забезпечення транспортної доступності центр – периферія;

реконструкція та розбудова мережі автомобільних доріг із урахуванням соціально-економічного і адміністративно-територіального розвитку області;

запровадження механізму державно-приватного партнерства для реалізації інфраструктурних проектів, у тому числі для розвитку прикордонних територій;

співпраця з міжнародними фінансовими організаціями;

впровадження новітніх систем організації будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг на засадах вільної конкуренції приватних і державних підрядників, створення ринку відповідних робіт та послуг на умовах довгострокових контрактів.

Законом України «Про Державний бюджет України» визначається обсяг фінансових ресурсів, який спрямовується з державного бюджету Службі автомобільних доріг для фінансування робіт із будівництва, реконструкції, ремонтів та утримання мережі доріг загального користування.

2. Мета Програми

Зважаючи на незадовільний техніко-експлуатаційний стан більшості автомобільних доріг, основною метою Програми є збереження у 2017 році існуючої мережі автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення та забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й безпеки дорожнього руху.

До пріоритетних напрямів під час визначення об’єктів ремонту та утримання доріг віднесено:

забезпечення доступності сільських територій до обласного центру та міст обласного і районного значення;

забезпечення під’їзду до опорних навчальних та медичних закладів;

забезпечення під’їзду до соціальних і культурних об’єктів, соціально важливих та туристичних об’єктів загальнодержавного значення;

забезпечення співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством;

підвищення ролі місцевих громад у плануванні ремонтних робіт на дорогах загального користування державного та місцевого значення, контроль за ефективністю використаних коштів та якістю робіт.

3. Основні заходи Програми

3.1. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування Харківської області (розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 14-р)

Таблиця 1.

Перелік об’єктів для здійснення  заходів упродовж 2017 року

| № з/п | Найменування об'єкта | Вид робіт | Обсяг фінансування (млн грн) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Шляхопровід на автомобільній дорозі Харків-Охтирка, км 75+661 через залізничну колію ділянки «Купʼєваха- Губарівка» | капітальний ремонт | 39,26 |
| 2 | Харків-Красноград-Перещепине на ділянці км 6+500 – км 11+000 | капітальний ремонт | 1,00 |
| 3 | Чугуїв-Мілове на ділянці км 2+635 – км 110+735 | поточний середній ремонт | 30,00 |
| 4 | М-03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці км 516+200 – км 646+200 | поточний середній ремонт | 1,00 |
| 5 | М-03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці км 472+218 – км 516+200 | поточний середній ремонт | 20,00 |
| 6 | Під’їзд до міжнародного аеропорту «Харків» (з боку м. Київ) на ділянці км 0+000 – км 8+200 | поточний середній ремонт | 5,00 |
| 7 | Під’їзд до міжнародного аеропорту «Харків» (з боку м. Довжанського) на ділянці км 0+000 – км 14+100 | поточний середній ремонт | 5,00 |
| 8 | Т-21-01 /М-18/-Мерефа-Зміїв на ділянці км 0+000 – км 20+000 | поточний середній ремонт | 0,50 |
| 9 | Р-51 Мерефа-Лозова-Павлоград на ділянці км 3+000 – км 132+000 | поточний середній ремонт | 0,50 |
| 10 | Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка на ділянці км 12+000 – км 144+176 | поточний середній ремонт | 0,50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Т-21-14 Приколотне-Великий Бурлук- Дворічна на ділянці км 49+920 – км 2+140 | поточний середній ремонт | 0,50 |
| 12 | Шляхопровід на км 472+218 автомобільної дороги М-03 Київ-Харків- Довжанський | поточний середній ремонт | 15,00 |
| 13 | Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | капітальний ремонт | 2,10 |
| 14 | Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | будівництво та реконструкція | 2,40 |
|  | РАЗОМ |  | 122,76 |

3.2. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування Харківської області (за рахунок коштів, залучених Державним агентством автомобільних доріг України у 2013 році).

Таблиця 2.

Перелік об’єктів для здійснення  заходів упродовж 2017 року

| № з/п | Найменування об'єкта | Вид робіт | Обсяг фінансування (млн грн) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Р-46 Харків-Охтирка на ділянці км 8+623 – км 89+304 | поточний середній ремонт | 80,00 |
| 2 | Чугуїв-Мілове на ділянці км 2+635 – км 110+735 | поточний середній ремонт | 30,00 |
| 3 | Т-21-04 Харків-Вовчанськ- контрольно-пропускний пункт «Чугунівка» на ділянці км 10+885 – км 71+813 | поточний середній ремонт | 8,50 |
| 4 | М-03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці км 516+200 – км 646+200 у Харківській області, міст через р. Сіверський Донець на км 625+339 | поточний середній ремонт | 7,00 |
| 5 | Т-17-02 /Н-12/-Краснокутськ- Богодухів на ділянці км 7+300 – км 53+250 | поточний середній ремонт | 10,50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | С211304 Фартушне-Цапівка- Гуринівка на ділянці км 0+000 – км 15+600 | поточний середній ремонт | 1,00 |
|  | РАЗОМ |  | 137,00 |

3.3. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування Харківської області (за рахунок надходження від перевиконання плану митних платежів).

Таблиця 3.

Перелік об’єктів для здійснення заходів упродовж 2017 року

№ з/пНайменування об'єктаВид робітОбсяг фінансування

(млн грн)12341М-03 Київ-Харків-Довжанський  на ділянці км 516+200 – км 646+200 (окремими ділянками)поточний середній ремонт56,302М-03 Київ-Харків-Довжанський  на ділянці км 516+200 – км 646+200

у Харківській області, міст через р. Сіверський Донець на км 625+339 (окрема споруда)поточний середній ремонт7,003Р-51 Мерефа-Лозова-Павлоград на ділянці км 3+000 – км 132+000  (окремими ділянками)поточний середній ремонт30,004Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка на ділянці км 7+018 – км 144+176  (окремими ділянками)поточний середній ремонт16,005Т-21-01 /М-18/-Мерефа-Зміїв на ділянці  км 0+000 – км 20+200 (окремими ділянками)поточний середній ремонт

9,006

Т-21-04 Харків-Вовчанськ-контрольно-пропускний пункт «Чугунівка»  на ділянці км 10+885 – км 129+277 (окремими ділянками)поточний середній ремонт20,007Т-21-14 Приколотне-Великий Бурлук- Дворічна на ділянці км 0+000 –  км 52+140 (окремими ділянками)поточний середній ремонт7,00

1

2

3

4

8

Т-17-02 /Н-12/ – Краснокутськ-Богодухів на ділянці км 7+460 – км 52+288 (окремими ділянками)

поточний середній ремонт

30,00

9

Т-21-21 Лозова-Близнюки-Барвінкове-Велика Комишуваха на ділянці км 1+000 – км 84+670 (окремими ділянками)

поточний середній ремонт

16,00

10

Т-21-17 Дергачі-Козача Лопань-/М-20/  на ділянці км 0+000 – км 33+600 (окремими ділянками)

поточний середній ремонт

6,00

11

С-211304 Фартушне-Цапівка-Гуринівка на ділянці км 0+000 – км 15+200 (окремими ділянками)

поточний середній ремонт

5,00

12

С-211602 Коломак до а/д Водяне-Різуненкове на ділянці км 0+000 – км 8+000 (окремими ділянками)

поточний середній ремонт

6,00

13

С-212025 Під'їзд до села Хлібне на ділянці км 0+000 – км 1+000

поточний середній ремонт

5,40

14

О-210612 Богодухів-Валки-Нова Водолага, на ділянці  км 19+300 – км 47+000  (окремими ділянками)

поточний середній ремонт

12,60

15

Р-51 Мерефа-Лозова-Павлоград на ділянці км 3+000 – км 132+000

поточний середній ремонт

19,20

16

Р-79 /М-18/ – Сахновщина-Ізюм-Куп’янськ-контрольно-пропускний пункт «Піски» км 255+000 – км 298+000

поточний середній ремонт

17,00

17

Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка на ділянці км 12+000 – км 144+176

поточний середній ремонт

20,00

18

Т-21-14 Приколотне-Великий Бурлук- Дворічна на ділянці км 0+000 – км 52+140

поточний середній ремонт

13,00

19

Т-21-10 Шевченково-Балаклія-Первомайський-Кегичівка км 0+000 –                                                                    км 143+272

поточний середній ремонт

32,00

20

Т-21-21 Лозова-Близнюки-Барвінкове-Велика Комишуваха                                                                 км 1+000 – км 84+670

поточний середній ремонт

23,00

1

2

3

4

21

Т-21-11 Чугуїв-Печеніги-Великий Бурлук  км 1+200 – км 65+646

поточний середній ремонт

16,00

22

Т-21-20 Зачепилівка-Андріївка-Кегичівка-Старовірівка км 0+000 – км 97+540

поточний середній ремонт

10,6

23

Т-21-03 Харків-Золочів-КПП «Олександрівка», км 0+000 – км 54+000

поточний середній ремонт

29,00

24

Т-21-18 Кегичівка-Сахновщина км 0+000 – км 25+100

поточний середній ремонт

11,00

25

Т-21-06 /М-03/ – Старий Мерчик-Мурафа-Краснокутськ км 0+000 – км 52+428

поточний середній ремонт

22,20

26

С210103 Андріївка-Курган-Мілова     км 1+200 – км 1+700,   км 3+900 – км 4+700

поточний середній ремонт

7,80

27

О212139 Нова Водолага-Медведівка-Соснівка-Наталине км 0+000 – 31+400

поточний середній ремонт

15,00

28

О-210516 Борова-Дружелюбівка на Червоний Лиман км 11+100 –                                                   км 12+000

поточний середній ремонт

5,40

29

С210528 Борова-Зелений Гай-Вишневе км 1+500 – км 2+400

поточний середній ремонт

5,40

30

С210503 Вишневе-Степове  км 0+000 – км 1+000

поточний середній ремонт

6,00

31

С211104 Під’їзд до села Нове Мажарове км 0+000 – км 3+000

поточний середній ремонт

20,00

32

О-211741 Красноград-Берестовенька км 0+000 – км 19+600

поточний середній ремонт

18,00

33

О-211741 Красноград-Берестовенька км 0+000 – км 19+600

поточний середній ремонт

20,00

1

2

3

4

34

С211912 Моначинiвка-Прилютове км 15+000 – км 15+200

поточний середній ремонт

2,00

35

С211916 Сенькове-Воронцівка км 0+000 – км 0+300

поточний середній ремонт

1,80

36

О-211942 Куп’янськ-Кругляківка км 11+600 – км 11+900

поточний середній ремонт

1,80

37

С211958 Під’їзд до села Синькiвка км 0+000 – км 0+200

поточний середній ремонт

1,20

38

С211905 під’їзд до с. Грушівка км 0+100 – км 0+300

поточний середній ремонт

1,20

39

С212204 Трійчате-Берека-Верхній Бишкин км 0+000  –  км 8+000

поточний середній ремонт

21,00

40

О-212451 Сахновщина-Дубові Гряди км 12+520 – км 12+750

поточний середній ремонт

1,20

41

С212406 Чорнолозка-Максимівка-Багата Чернещина км 8+250 – км 9+250

поточний середній ремонт

6,00

42

С212501 Під’їзд до смт Хорошеве км 0+000 – км 9+200

поточний середній ремонт

6,00

43

С212586 Березiвка-Пiвденне км 0+000 – км 3+200

поточний середній ремонт

6,00

44

С212516 Під'їзд до смт Березівка км 0+000 – км 7+900

поточний середній ремонт

10,00

45

С2125ꗬÁ쁻Й20ደ¿2020က2020ࠀ20互

橢橢212121212121212121Й 踘 踘 弙212121)2121212121212121212121_xffff_¤21212121_xffff_¤21212121_xffff_¤2121212121212121·2121੢212121੢21៛212121៛212121៛212121៛212121៛21µ2121212121_xffff__xffff_2121៯212121៯212121៯21821ᠧ21Ŕ21᥻21ʹ21៯212121傻21Ț21ᳯ212121ᳯ2121ᴅ212121ᴅ212121ᴅ212121ḹ2121ṏ21

22ṛ2222俾2222倀222222倀222222倀222222倀222222倀222222倀22$22動22ʲ22喇22H22値22Q222222222222222222៛222222⊡2222222222222222222222ḹ222222ḹ222222⊡222222⊡222222値2222ꗬÁ쁻Й22ደ¿2222က2222ࠀ22互

橢橢232323232323232323Й 踘 踘 弙232323)2323232323232323232323_xffff_¤23232323_xffff_¤23232323_xffff_¤2323232323232323·2323੢232323੢23៛232323៛232323៛232323៛232323៛23µ2323232323_xffff__xffff_2323៯232323៯232323៯23823ᠧ23Ŕ23᥻23ʹ23៯232323傻23Ț23ᳯ232323ᳯ2323ᴅ232323ᴅ232323ᴅ232323ḹ2323ṏ23

24ṛ2424俾2424倀242424倀242424倀242424倀242424倀242424倀24$24動24ʲ24喇24H24値24Q242424242424242424៛242424⊡2424242424242424242424ḹ242424ḹ242424⊡242424⊡242424値2424ꗬÁ쁻Й24ደ¿2424က2424ࠀ24互

橢橢252525252525252525Й 踘 踘 弙252525)2525252525252525252525_xffff_¤25252525_xffff_¤25252525_xffff_¤2525252525252525·2525੢252525੢25៛252525៛252525៛252525៛252525៛25µ2525252525_xffff__xffff_2525៯252525៯252525៯25825ᠧ25Ŕ25᥻25ʹ25៯252525傻25Ț25ᳯ252525ᳯ2525ᴅ252525ᴅ252525ᴅ252525ḹ2525ṏ25

26ṛ2626俾2626倀262626倀262626倀262626倀262626倀262626倀26$26動26ʲ26喇26H26値26Q262626262626262626៛262626⊡2626262626262626262626ḹ262626ḹ262626⊡262626⊡262626値2626ꗬÁ쁻Й26ደ¿2626က2626ࠀ26互

橢橢272727272727272727Й 踘 踘 弙272727)2727272727272727272727_xffff_¤27272727_xffff_¤27272727_xffff_¤2727272727272727·2727੢272727੢27៛272727៛272727៛272727៛272727៛27µ2727272727_xffff__xffff_2727៯272727៯272727៯27827ᠧ27Ŕ27᥻27ʹ27៯272727傻27Ț27ᳯ272727ᳯ2727ᴅ272727ᴅ272727ᴅ272727ḹ2727ṏ27

28ṛ2828俾2828倀282828倀282828倀282828倀282828倀282828倀28$28動28ʲ28喇28H28値28Q282828282828282828៛282828⊡2828282828282828282828ḹ282828ḹ282828⊡282828⊡282828値2828ꗬÁ쁻Й28ደ¿2828က2828ࠀ28互

橢橢292929292929292929Й 踘 踘 弙292929)2929292929292929292929_xffff_¤29292929_xffff_¤29292929_xffff_¤2929292929292929·2929੢292929੢29៛292929៛292929៛292929៛292929៛29µ2929292929_xffff__xffff_2929៯292929៯292929៯29829ᠧ29Ŕ29᥻29ʹ29៯292929傻29Ț29ᳯ292929ᳯ2929ᴅ292929ᴅ292929ᴅ292929ḹ2929ṏ29

30ṛ3030俾3030倀303030倀303030倀303030倀303030倀303030倀30$30動30ʲ30喇30H30値30Q303030303030303030៛303030⊡3030303030303030303030ḹ303030ḹ303030⊡303030⊡303030値3030ꗬÁ쁻Й30ደ¿3030က3030ࠀ30互

橢橢313131313131313131Й 踘 踘 弙313131)3131313131313131313131_xffff_¤31313131_xffff_¤31313131_xffff_¤3131313131313131·3131੢313131੢31៛313131៛313131៛313131៛313131៛31µ3131313131_xffff__xffff_3131៯313131៯313131៯31831ᠧ31Ŕ31᥻31ʹ31៯313131傻31Ț31ᳯ313131ᳯ3131ᴅ313131ᴅ313131ᴅ313131ḹ3131ṏ31

32ṛ3232俾3232倀323232倀323232倀323232倀323232倀323232倀32$32動32ʲ32喇32H32値32Q323232323232323232៛323232⊡3232323232323232323232ḹ323232ḹ323232⊡323232⊡323232値3232ꗬÁ쁻Й32ደ¿3232က3232ࠀ32互

橢橢333333333333333333Й 踘 踘 弙333333)3333333333333333333333_xffff_¤33333333_xffff_¤33333333_xffff_¤3333333333333333·3333੢333333੢33៛333333៛333333៛333333៛333333៛33µ3333333333_xffff__xffff_3333៯333333៯333333៯33833ᠧ33Ŕ33᥻33ʹ33៯333333傻33Ț33ᳯ333333ᳯ3333ᴅ333333ᴅ333333ᴅ333333ḹ3333ṏ33

34ṛ3434俾3434倀343434倀343434倀343434倀343434倀343434倀34$34動34ʲ34喇34H34値34Q343434343434343434៛343434⊡3434343434343434343434ḹ343434ḹ343434⊡343434⊡343434値3434ꗬÁ쁻Й34ደ¿3434က3434ࠀ34互

橢橢353535353535353535Й 踘 踘 弙353535)3535353535353535353535_xffff_¤35353535_xffff_¤35353535_xffff_¤3535353535353535·3535੢353535੢35៛353535៛353535៛353535៛353535៛35µ3535353535_xffff__xffff_3535៯353535៯353535៯35835ᠧ35Ŕ35᥻35ʹ35៯353535傻35Ț35ᳯ353535ᳯ3535ᴅ353535ᴅ353535ᴅ353535ḹ3535ṏ35

36ṛ3636俾3636倀363636倀363636倀363636倀363636倀363636倀36$36動36ʲ36喇36H36値36Q363636363636363636៛363636⊡3636363636363636363636ḹ363636ḹ363636⊡363636⊡363636値3636ꗬÁ쁻Й36ደ¿3636က3636ࠀ36互

橢橢373737373737373737Й 踘 踘 弙373737)3737373737373737373737_xffff_¤37373737_xffff_¤37373737_xffff_¤3737373737373737·3737੢373737੢37៛373737៛373737៛373737៛373737៛37µ3737373737_xffff__xffff_3737៯373737៯373737៯37837ᠧ37Ŕ37᥻37ʹ37៯373737傻37Ț37ᳯ373737ᳯ3737ᴅ373737ᴅ373737ᴅ373737ḹ3737ṏ37

38ṛ3838俾3838倀383838倀383838倀383838倀383838倀383838倀38$38動38ʲ38喇38H38値38Q383838383838383838៛383838⊡3838383838383838383838ḹ383838ḹ383838⊡383838⊡383838値3838ꗬÁ쁻Й38ደ¿3838က3838ࠀ38互

橢橢393939393939393939Й 踘 踘 弙393939)3939393939393939393939_xffff_¤39393939_xffff_¤39393939_xffff_¤3939393939393939·3939੢393939੢39៛393939៛393939៛393939៛393939៛39µ3939393939_xffff__xffff_3939៯393939៯393939៯39839ᠧ39Ŕ39᥻39ʹ39៯393939傻39Ț39ᳯ393939ᳯ3939ᴅ393939ᴅ393939ᴅ393939ḹ3939ṏ39

40ṛ4040俾4040倀404040倀404040倀404040倀404040倀404040倀40$40動40ʲ40喇40H40値40Q404040404040404040៛404040⊡4040404040404040404040ḹ404040ḹ404040⊡404040⊡404040値4040ꗬÁ쁻Й40ደ¿4040က4040ࠀ40互

橢橢414141414141414141Й 踘 踘 弙414141)4141414141414141414141_xffff_¤41414141_xffff_¤41414141_xffff_¤4141414141414141·4141੢414141੢41៛414141៛414141៛414141៛414141៛41µ4141414141_xffff__xffff_4141៯414141៯414141៯41841ᠧ41Ŕ41᥻41ʹ41៯414141傻41Ț41ᳯ414141ᳯ4141ᴅ414141ᴅ414141ᴅ414141ḹ4141ṏ41

42ṛ4242俾4242倀424242倀424242倀424242倀424242倀424242倀42$42動42ʲ42喇42H42値42Q424242424242424242៛424242⊡4242424242424242424242ḹ424242ḹ424242⊡424242⊡424242値4242ꗬÁ쁻Й42ደ¿4242က4242ࠀ42互

橢橢434343434343434343Й 踘 踘 弙434343)4343434343434343434343_xffff_¤43434343_xffff_¤43434343_xffff_¤4343434343434343·4343੢434343੢43៛434343៛434343៛434343៛434343៛43µ4343434343_xffff__xffff_4343៯434343៯434343៯43843ᠧ43Ŕ43᥻43ʹ43៯434343傻43Ț43ᳯ434343ᳯ4343ᴅ434343ᴅ434343ᴅ434343ḹ4343ṏ43

44ṛ4444俾4444倀444444倀444444倀444444倀444444倀444444倀44$44動44ʲ44喇44H44値44Q444444444444444444៛444444⊡4444444444444444444444ḹ444444ḹ444444⊡444444⊡444444値4444ꗬÁ쁻Й44ደ¿4444က4444ࠀ44互

橢橢454545454545454545Й 踘 踘 弙454545)4545454545454545454545_xffff_¤45454545_xffff_¤45454545_xffff_¤4545454545454545·4545੢454545੢45៛454545៛454545៛454545៛454545៛45µ4545454545_xffff__xffff_4545៯454545៯454545៯45845ᠧ45Ŕ45᥻45ʹ45៯454545傻45Ț45ᳯ454545ᳯ4545ᴅ454545ᴅ454545ᴅ454545ḹ4545ṏ45

46ṛ4646俾4646倀464646倀464646倀464646倀464646倀464646倀46$46動46ʲ46喇46H46値46Q464646464646464646៛464646⊡4646464646464646464646ḹ464646ḹ464646⊡464646⊡464646値4646ꗬÁ쁻Й46ደ¿4646က4646ࠀ46互

橢橢474747474747474747Й 踘 踘 弙474747)4747474747474747474747_xffff_¤47474747_xffff_¤47474747_xffff_¤4747474747474747·4747੢474747੢47៛474747៛474747៛474747៛474747៛47µ4747474747_xffff__xffff_4747៯474747៯474747៯47847ᠧ47Ŕ47᥻47ʹ47៯474747傻47Ț47ᳯ474747ᳯ4747ᴅ474747ᴅ474747ᴅ474747ḹ4747ṏ47

48ṛ4848俾4848倀484848倀484848倀484848倀484848倀484848倀48$48動48ʲ48喇48H48値48Q484848484848484848៛484848⊡4848484848484848484848ḹ484848ḹ484848⊡484848⊡484848値4848ꗬÁ쁻Й48ደ¿4848က4848ࠀ48互

橢橢494949494949494949Й 踘 踘 弙494949)4949494949494949494949_xffff_¤49494949_xffff_¤49494949_xffff_¤4949494949494949·4949੢494949੢49៛494949៛494949៛494949៛494949៛49µ4949494949_xffff__xffff_4949៯494949៯494949៯49849ᠧ49Ŕ49᥻49ʹ49៯494949傻49Ț49ᳯ494949ᳯ4949ᴅ494949ᴅ494949ᴅ494949ḹ4949ṏ49

50ṛ5050俾5050倀505050倀505050倀505050倀505050倀505050倀50$50動50ʲ50喇50H50値50Q505050505050505050៛505050⊡5050505050505050505050ḹ505050ḹ505050⊡505050⊡505050値5050ꗬÁ쁻Й50ደ¿5050က5050ࠀ50互

橢橢515151515151515151Й 踘 踘 弙515151)5151515151515151515151_xffff_¤51515151_xffff_¤51515151_xffff_¤5151515151515151·5151੢515151੢51៛515151៛515151៛515151៛515151៛51µ5151515151_xffff__xffff_5151៯515151៯515151៯51851ᠧ51Ŕ51᥻51ʹ51៯515151傻51Ț51ᳯ515151ᳯ5151ᴅ515151ᴅ515151ᴅ515151ḹ5151ṏ51

52ṛ5252俾5252倀525252倀525252倀525252倀525252倀525252倀52$52動52ʲ52喇52H52値52Q525252525252525252៛525252⊡5252525252525252525252ḹ525252ḹ525252⊡525252⊡525252値5252ꗬÁ쁻Й52ደ¿5252က5252ࠀ52互

橢橢535353535353535353Й 踘 踘 弙535353)5353535353535353535353_xffff_¤53535353_xffff_¤53535353_xffff_¤5353535353535353·5353੢535353੢53៛535353៛535353៛535353៛535353៛53µ5353535353_xffff__xffff_5353៯535353៯535353៯53853ᠧ53Ŕ53᥻53ʹ53៯535353傻53Ț53ᳯ535353ᳯ5353ᴅ535353ᴅ535353ᴅ535353ḹ5353ṏ53

54ṛ5454俾5454倀545454倀545454倀545454倀545454倀545454倀54$54動54ʲ54喇54H54値54Q545454545454545454៛545454⊡5454545454545454545454ḹ545454ḹ545454⊡545454⊡545454値5454ꗬÁ쁻Й54ደ¿5454က5454ࠀ54互

橢橢555555555555555555Й 踘 踘 弙555555)5555555555555555555555_xffff_¤55555555_xffff_¤55555555_xffff_¤5555555555555555·5555੢555555੢55៛555555៛555555៛555555៛555555៛55µ5555555555_xffff__xffff_5555៯555555៯555555៯55855ᠧ55Ŕ55᥻55ʹ55៯555555傻55Ț55ᳯ555555ᳯ5555ᴅ555555ᴅ555555ᴅ555555ḹ5555ṏ55

56ṛ5656俾5656倀565656倀565656倀565656倀565656倀565656倀56$56動56ʲ56喇56H56値56Q565656565656565656៛565656⊡5656565656565656565656ḹ565656ḹ565656⊡565656⊡565656値5656ꗬÁ쁻Й56ደ¿5656က5656ࠀ56互

橢橢575757575757575757Й 踘 踘 弙575757)5757575757575757575757_xffff_¤57575757_xffff_¤57575757_xffff_¤5757575757575757·5757੢575757੢57៛575757៛575757៛575757៛575757៛57µ5757575757_xffff__xffff_5757៯575757៯575757៯57857ᠧ57Ŕ57᥻57ʹ57៯575757傻57Ț57ᳯ575757ᳯ5757ᴅ575757ᴅ575757ᴅ575757ḹ5757ṏ57

58ṛ5858俾5858倀585858倀585858倀585858倀585858倀585858倀58$58動58ʲ58喇58H58値58Q585858585858585858៛585858⊡5858585858585858585858ḹ585858ḹ585858⊡585858⊡585858値5858ꗬÁ쁻Й58ደ¿5858က5858ࠀ58互

橢橢595959595959595959Й 踘 踘 弙595959)5959595959595959595959_xffff_¤59595959_xffff_¤59595959_xffff_¤5959595959595959·5959੢595959੢59៛595959៛595959៛595959៛595959៛59µ5959595959_xffff__xffff_5959៯595959៯595959៯59859ᠧ59Ŕ59᥻59ʹ59៯595959傻59Ț59ᳯ595959ᳯ5959ᴅ595959ᴅ595959ᴅ595959ḹ5959ṏ59

60ṛ6060俾6060倀606060倀606060倀606060倀606060倀606060倀60$60動60ʲ60喇60H60値60Q606060606060606060៛606060⊡6060606060606060606060ḹ606060ḹ606060⊡606060⊡606060値6060ꗬÁ쁻Й60ደ¿6060က6060ࠀ60互

橢橢616161616161616161Й 踘 踘 弙616161)6161616161616161616161_xffff_¤61616161_xffff_¤61616161_xffff_¤6161616161616161·6161੢616161੢61៛616161៛616161៛616161៛616161៛61µ6161616161_xffff__xffff_6161៯616161៯616161៯61861ᠧ61Ŕ61᥻61ʹ61៯616161傻61Ț61ᳯ616161ᳯ6161ᴅ616161ᴅ616161ᴅ616161ḹ6161ṏ61

62ṛ6262俾6262倀626262倀626262倀626262倀626262倀626262倀62$62動62ʲ62喇62H62値62Q626262626262626262៛626262⊡6262626262626262626262ḹ626262ḹ626262⊡626262⊡626262値6262ꗬÁ쁻Й62ደ¿6262က6262ࠀ62互

橢橢636363636363636363Й 踘 踘 弙636363)6363636363636363636363_xffff_¤63636363_xffff_¤63636363_xffff_¤6363636363636363·6363੢636363੢63៛636363៛636363៛636363៛636363៛63µ6363636363_xffff__xffff_6363៯636363៯636363៯63863ᠧ63Ŕ63᥻63ʹ63៯636363傻63Ț63ᳯ636363ᳯ6363ᴅ636363ᴅ636363ᴅ636363ḹ6363ṏ63

64ṛ6464俾6464倀646464倀646464倀646464倀646464倀646464倀64$64動64ʲ64喇64H64値64Q646464646464646464៛646464⊡6464646464646464646464ḹ646464ḹ646464⊡646464⊡646464値6464ꗬÁ쁻Й64ደ¿6464က6464ࠀ64互

橢橢656565656565656565Й 踘 踘 弙656565)6565656565656565656565_xffff_¤65656565_xffff_¤65656565_xffff_¤6565656565656565·6565੢656565੢65៛656565៛656565៛656565៛656565៛65µ6565656565_xffff__xffff_6565៯656565៯656565៯65865ᠧ65Ŕ65᥻65ʹ65៯656565傻65Ț65ᳯ656565ᳯ6565ᴅ656565ᴅ656565ᴅ656565ḹ6565ṏ65

66ṛ6666俾6666倀666666倀666666倀666666倀666666倀666666倀66$66動66ʲ66喇66H66値66Q666666666666666666៛666666⊡6666666666666666666666ḹ666666ḹ666666⊡666666⊡666666値6666ꗬÁ쁻Й66ደ¿6666က6666ࠀ66互

橢橢676767676767676767Й 踘 踘 弙676767)6767676767676767676767_xffff_¤67676767_xffff_¤67676767_xffff_¤6767676767676767·6767੢676767੢67៛676767៛676767៛676767៛676767៛67µ6767676767_xffff__xffff_6767៯676767៯676767៯67867ᠧ67Ŕ67᥻67ʹ67៯676767傻67Ț67ᳯ676767ᳯ6767ᴅ676767ᴅ676767ᴅ676767ḹ6767ṏ67

68ṛ6868俾6868倀686868倀686868倀686868倀686868倀686868倀68$68動68ʲ68喇68H68値68Q686868686868686868៛686868⊡6868686868686868686868ḹ686868ḹ686868⊡686868⊡686868値6868ꗬÁ쁻Й68ደ¿6868က6868ࠀ68互

橢橢696969696969696969Й 踘 踘 弙696969)6969696969696969696969_xffff_¤69696969_xffff_¤69696969_xffff_¤6969696969696969·6969੢696969੢69៛696969៛696969៛696969៛696969៛69µ6969696969_xffff__xffff_6969៯696969៯696969៯69869ᠧ69Ŕ69᥻69ʹ69៯696969傻69Ț69ᳯ696969ᳯ6969ᴅ696969ᴅ696969ᴅ696969ḹ6969ṏ69

70ṛ7070俾7070倀707070倀707070倀707070倀707070倀707070倀70$70動70ʲ70喇70H70値70Q707070707070707070៛707070⊡7070707070707070707070ḹ707070ḹ707070⊡707070⊡707070値7070ꗬÁ쁻Й70ደ¿7070က7070ࠀ70互

橢橢717171717171717171Й 踘 踘 弙717171)7171717171717171717171_xffff_¤71717171_xffff_¤71717171_xffff_¤7171717171717171·7171੢717171੢71៛717171៛717171៛717171៛717171៛71µ7171717171_xffff__xffff_7171៯717171៯717171៯71871ᠧ71Ŕ71᥻71ʹ71៯717171傻71Ț71ᳯ717171ᳯ7171ᴅ717171ᴅ717171ᴅ717171ḹ7171ṏ71

72ṛ7272俾7272倀727272倀727272倀727272倀727272倀727272倀72$72動72ʲ72喇72H72値72Q727272727272727272៛727272⊡7272727272727272727272ḹ727272ḹ727272⊡727272⊡727272値7272ꗬÁ쁻Й72ደ¿7272က7272ࠀ72互

橢橢737373737373737373Й 踘 踘 弙737373)7373737373737373737373_xffff_¤73737373_xffff_¤73737373_xffff_¤7373737373737373·7373੢737373੢73៛737373៛737373៛737373៛737373៛73µ7373737373_xffff__xffff_7373៯737373៯737373៯73873ᠧ73Ŕ73᥻73ʹ73៯737373傻73Ț73ᳯ737373ᳯ7373ᴅ737373ᴅ737373ᴅ737373ḹ7373ṏ73

74ṛ7474俾7474倀747474倀747474倀747474倀747474倀747474倀74$74動74ʲ74喇74H74値74Q747474747474747474៛747474⊡7474747474747474747474ḹ747474ḹ747474⊡747474⊡747474値7474ꗬÁ쁻Й74ደ¿7474က7474ࠀ74互

橢橢757575757575757575Й 踘 踘 弙757575)7575757575757575757575_xffff_¤75757575_xffff_¤75757575_xffff_¤7575757575757575·7575੢757575੢75៛757575៛757575៛757575៛757575៛75µ7575757575_xffff__xffff_7575៯757575៯757575៯75875ᠧ75Ŕ75᥻75ʹ75៯757575傻75Ț75ᳯ757575ᳯ7575ᴅ757575ᴅ757575ᴅ757575ḹ7575ṏ75

76ṛ7676俾7676倀767676倀767676倀767676倀767676倀767676倀76$76動76ʲ76喇76H76値76Q767676767676767676៛767676⊡7676767676767676767676ḹ767676ḹ767676⊡767676⊡767676値7676ꗬÁ쁻Й76ደ¿7676က7676ࠀ76互

橢橢777777777777777777Й 踘 踘 弙777777)7777777777777777777777_xffff_¤77777777_xffff_¤77777777_xffff_¤7777777777777777·7777੢777777੢77៛777777៛777777៛777777៛777777៛77µ7777777777_xffff__xffff_7777៯777777៯777777៯77877ᠧ77Ŕ77᥻77ʹ77៯777777傻77Ț77ᳯ777777ᳯ7777ᴅ777777ᴅ777777ᴅ777777ḹ7777ṏ77

78ṛ7878俾7878倀787878倀787878倀787878倀787878倀787878倀78$78動78ʲ78喇78H78値78Q787878787878787878៛787878⊡7878787878787878787878ḹ787878ḹ787878⊡787878⊡787878値7878ꗬÁ쁻Й78ደ¿7878က7878ࠀ78互

橢橢797979797979797979Й 踘 踘 弙797979)7979797979797979797979_xffff_¤79797979_xffff_¤79797979_xffff_¤7979797979797979·7979੢797979੢79៛797979៛797979៛797979៛797979៛79µ7979797979_xffff__xffff_7979៯797979៯797979៯79879ᠧ79Ŕ79᥻79ʹ79៯797979傻79Ț79ᳯ797979ᳯ7979ᴅ797979ᴅ797979ᴅ797979ḹ7979ṏ79

80ṛ8080俾8080倀808080倀808080倀808080倀808080倀808080倀80$80動80ʲ80喇80H80値80Q808080808080808080៛808080⊡8080808080808080808080ḹ808080ḹ808080⊡808080⊡808080値8080ꗬÁ쁻Й80ደ¿8080က8080ࠀ80互

橢橢818181818181818181Й 踘 踘 弙818181)8181818181818181818181_xffff_¤81818181_xffff_¤81818181_xffff_¤8181818181818181·8181੢818181੢81៛818181៛818181៛818181៛818181៛81µ8181818181_xffff__xffff_8181៯818181៯818181៯81881ᠧ81Ŕ81᥻81ʹ81៯818181傻81Ț81ᳯ818181ᳯ8181ᴅ818181ᴅ818181ᴅ818181ḹ8181ṏ81

82ṛ8282俾8282倀828282倀828282倀828282倀828282倀828282倀82$82動82ʲ82喇82H82値82Q828282828282828282៛828282⊡8282828282828282828282ḹ828282ḹ828282⊡828282⊡828282値8282ꗬÁ쁻Й82ደ¿8282က8282ࠀ82互

橢橢838383838383838383Й